COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

REP.

CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI

DEMOLIZIONE FABBRICATO EX BENETTI

(PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE EX AREA BENETTI (CUP I75I19000020005 – CIG Z4F27FBC52)

Nell’anno _________, il mese di ________________ il giorno ______________ con la presente scrittura privata autenticata, redatta in duplice originale, tra il COMUNE DI CAMPOGALLIANO (di seguito denominato Amministrazione), con sede in Campogalliano, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, codice fiscale 00308030360, in questo atto rappresentata:

a) dall’Arch. De Angelis Daniela, in qualità di Responsabile del Settore III 'Servizi al Territorio', nata ad Avellino il 01/10/2020. e domiciliata per la carica in Campogalliano, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Campogalliano (Decreto Sindacale n. 9 del 30/04/2020), che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al “Committente”), ed in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre n. 193 del 07/08/2020, e

b) Il Sig. …………………….. nato a ………………………., il ……………….., domiciliato per la carica a ……………………. in via ………………… n. …, C.F. ……………… in qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale della C.C.I.A.A di …………, conservato agli atti, acquisito agli atti del Comune, dell’Impresa NIAL NIZZOLI S.R.L., con sede legale in Correggio (RE), Via Fosdondo n. 48, c.a.p. 42015, Codice fiscale 01684790353, Partita IVA 01684790353, di seguito nel presente atto denominato anche “Appaltatore”.

PREMESSA

- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.P.R. 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa;

Nel seguito si intende: CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50, RG: D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti non espressamente abrogate, DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

Nel seguito si intende altresì:

Comune = la stazione appaltante Comune di Campogalliano.

Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 23/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo ed i relativi documenti per i lavori di “Riqualificazione ex area Benetti - Realizzazione di nuovo fabbricato adibito a Social Housing, centro anziani e sala polifunzionale (I04)   CUP I75I19000020005 (CUP I75I19000020005 – CIG Z4F27FBC52) e successivamente si è proceduto, con determinazione dirigenziale n. …… del ……………., ad affidare i lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020, per un importo di €. 26.000,00 + IVA 22% di €. 5.720,00 per un totale di €. 31.720,00.

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli allegati indicati o richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. L’efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l’onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2 - Importo contrattuale

Il corrispettivo complessivo dell’appalto a corpo, derivante dall’offerta di cui al prot. n. 11675 del 21/12/2020 dell’Impresa aggiudicataria NIAL NIZZOLI S.R.L. è fissato in  €. 26.000,00 + IVA 22% di €. 5.720,00 per un totale di €. 31.720,00.

Articolo 3 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore.

Articolo 4 - Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parti integranti e sostanziali del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. i seguenti elaborati:

ALLEGATO A LAYOUT 2;

ALLEGATO C Computo metrico analitico costi della sicurezza;

ALLEGATO C-1 Evidenziazione dei soli costi di gestione generati da protocollo anticovid;

ALLEGATO G Indicazioni per Gestione delle Emergenze;

ALLEGATO H Indicazioni per protocollo anticontagio covid 19;

ALLEGATO L Indicazioni Piano delle Demolizioni;

PSC SEMPLIFICATO;

1.3. l’offerta dell’Impresa NIAL NIZZOLI S.R.L. di cui al prot. n. 11675 del 21/12/2020.

Articolo 5 – Modalità di esecuzione dei lavori

Demolizioni di manufatti in muratura, c.a., ferro ed opere edili in genere

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con diligenza, con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno sempre a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati alle pubbliche discariche.

Articolo 6 – Rischi da interferenze

I rischi da interferenze sono stati inseriti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore deve predisporre e consegnare, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 22 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Articolo 7 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 15 ( quindici giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo è fissata la penale dell’uno per mille.

Articolo 8 - Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto.

Articolo 9 - Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1.	L’anticipazione è dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

2.	La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nel Decreto Ministeriale del 07/03/2018, n. 49.

3. All’Appaltatore non verranno corrisposti pagamenti in acconto.

Articolo 10 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG Z4F27FBC52) attribuito dall’ANAC.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 11 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento, in soluzione unica, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell’Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23.01.2013.

Articolo 12 - Garanzie

1. L’Appaltatore s’impegna a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice e dell’art. 33 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base alla normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice.

3. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 14 - Risoluzione e recesso

1. Il Comune procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto della normativa vigente.

2. E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall’Appaltatore ed ivi contemplati.

Articolo 15 - Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia.

Articolo 16 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Modena. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016. Le parti convengono altresì di non avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 207 del Codice.

Articolo 17 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore economico contraente. L'imposta di bollo sarà assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per un valore di € 45.

Articolo 18 - Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L’Appaltatore dichiara di rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/13, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. Dichiara altresì di impegnarsi a far rispettare il suddetto codice da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno, per l’Amministrazione, la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 19 - Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente contratto, si intendono valide le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.

***********

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente  le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 7 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 8 (Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 9 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 11 (Modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 12 (Garanzie), art. 13 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico), art. 15 (Risoluzione e recesso), art. 16 (Controversie), art. 19 (Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

IL DIRIGENTE E RUP	               l’APPALTATORE

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall’art. 21 comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.